КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 г. п. Приморск № 78-П

О внесение изменений в постановление № 75-П от 04.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приморского сельсовета от 09.09.2013г. № 70-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Приморского сельсовета, их формировании и реализации», ст.17 п.1. Устава Приморского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 75-П от 04.10.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирования комфортной сельской среды» на 2018-2024 годы.

2. Приложения № 2, 4, 10 изложить в новой редакции.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Приморские грани» и на официальном сайте Администрации Приморского сельсовета в сети «Интернет» (primorsk.infoadm.ru).

Глава Приморского сельсовета Л.Г. Шнайдер

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании

Приморский сельсовет

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cadmin%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DIa0.720%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202%20%20%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.26 | 336,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.36 | 321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Приморск, ул. Космонавтов, , д. 3 | 341,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Приморск, ул. Горького, д. 4 | 328,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Приморск, ул. Горького, д. 8 | 331,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 2 | 334,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 3 | 332,9 | Протокол №2 от 30.08.2022 г. | 30.08.2022 г. | 475,906 |  | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска | ТСЖ «Осень» |
| 8 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 4 | 336,4 | Протокол №2 от 30.08.2022 г. | 30.08.2022 г. | 475,906 |  | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска | ТСЖ «Осень» |
| 9 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 5 | 332,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 6 | 332,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 8 | 334,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 336,1 | Протокол №2 от 30.08.2022 г. | 30.08.2022 г. | 573,371 |  | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска | ТСЖ «Осень» |
| 13 | п. Приморск, ул. Карла Маркса, д.28 | 334,2 | Протокол №2 от 30.08.2022 г. | 30.08.2022 г. | 430,815 |  | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска | ТСЖ «Осень» |
| 14 | п. Приморск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 343,2 | Протокол №2 от 30.08.2022 г. | 30.08.2022 г. | 430,815 |  | 2 | Подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска | ТСЖ «Осень» |
| 15 | п. Приморск, ул. Пролетарская, д.17 | 340,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Приморск, ул. Пролетарская, д.19 | 336,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Приморск, ул. Маяковского, д.24 | 334,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого

оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Приморского сельсовета Л. Г. Шнайдер

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании

Приморский сельсовет

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  | 2386,813 |  |
| - краевой бюджет | 813 | 0503 | 03000S4590 | 244 |  |  |  | 2315,209 |  |
| - бюджет муниципального образования | 813 | 0503 | 03000S8500 | 244 |  |  |  | 23,868 |  |
| - внебюджетные средства  | 813 | 0503 | 03000S8500 | 244 |  |  |  | 47,736 |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2386,813 |  |
| - краевой бюджет | 813 | 0503 | 03000S4590 | 244 |  |  |  | 2315,209 |  |
| - бюджет муниципального образования | 813 | 0503 | 03000S8500 | 244 |  |  |  | 23,868 |  |
| - внебюджетные средства  | 813 | 0503 | 03000S8500 | 244 |  |  |  | 47,736 |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Приморского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. Г. Шнайдер

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

 комфортной сельской среды»

на 2018-2024 годы в муниципальном образовании

Приморский сельсовет

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по муниципальному образованию Приморский сельсовет**

**за 4 квартал 2022 года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 2022 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. | 51945 | 51945 | 51945 | 51945 |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. | 17912 | 17912 | 17912 | 17912 |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % | 50,11 | 50,11 | 50,11 | 50,11 |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий)  | кв.м | 43,734 | 43,734 | 43,734 | 43,734 |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м | 26,904 | 26,904 | 26,904 | 26,904 |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % | 61,52 | 61,52 | 61,52 | 61,52 |

 Глава Приморского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. Г. Шнайдер